| ICS | 65.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 60 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

企业股权投资项目可行性研究报告

编制规程

Code of practice for compiling feasibility study report of project of enterprise equitisation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  报告结构	2

6  报告编制	2

6.1  概述	2

6.2  项目背景、需求分析及产出方案	4

6.3  项目选址与要素保障	6

6.4  项目建设方案	7

6.5  项目实施方案	9

6.6  项目运营方案	9

6.7  投资项目实施进度计划	11

6.8  项目投融资与财务方案	11

6.9  项目影响效果分析	13

6.10  项目风险管控方案	13

6.11  研究结论及建议	15

7  附表、附图和附件	15

附录A（资料性）  项目总投资估算表	17

附录B（资料性）  总投资使用计划与资金筹措表	18

附录C（资料性）  营业收入、增值税及附加税估算表	19

附录D（资料性）  总成本费用估算表	20

附录E（资料性）  项目投资现金流量表	21

附录F（资料性）  利润与利润分配表	22

附录G（资料性）  投资方投资现金流量表	23

附录H（资料性）  借款还本付息计划表	24

附录I（资料性）  财务计划现金流量表	25

附录J（资料性）  资产负债表	26

参考文献	28

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西工程咨询协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西工程咨询集团有限公司、广西同泽工程项目管理股份有限公司、南宁职业技术学院。

本文件主要起草人：王丰赞、佘志山、熊英、樊艳金、卢显旺、余俊、韦吉福。

企业股权投资项目可行性研究报告

编制规程

范围

本标准界定了企业股权投资项目可行性研究报告编制涉及的术语和定义，规定了企业股权投资项目可行性研究报告编制的基本要求、正文编制要求等内容。

本标准适用于企业股权投资项目可行性研究报告（以下简称《报告》）的编制。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

企业股权投资  report of project of enterprise equitisation

企业通过投入股权，获得相应所有权、经营管理权及其他相关权益的活动。

投资方  investor

股权投资项目的出资人。

合资方  joint ventures

新设立全资或控股、参股子企业、合资合作股权投资项目的合资人。

目标企业  target enterprise

投资方拟进行股权收购或增资的企业。

基本要求

应符合国家、行业和地方现行的有关标准的要求。

应符合国家、行业、地方中长期发展规划要求和企业总体规划要求。

企业股权投资项目应包括新设立全资或控股、参股子企业、合资合作股权投资项目，股权收购项目，股权增资项目等，按照项目是否有工程建设又分为工程建设项目、非工程建设项目两大类。编制企业股权投资项目可行性研究报告时，应根据不同类型项目和涉及的行业、要求对本规程规定的内容进行取舍。

方法性要求。对于股权收购项目，投资方应对目标企业及其下属机构（如有）进行实地考察，二级机构进行全面的实地考察，三级机构实地考察比例不少于30 ％；对目标企业营业收入的贡献率达到30 ％以上的主要客户进行访谈；对目标企业估值产生较大影响的项目进行实地考察，考察比例应达到50 ％以上；对目标企业核心骨干的问卷调查应达到50 ％以上。

前置性要求。涉及存量资产的项目应先完成资产评估报告；合资合作、股权收购、股权增资等项目应先完成财务审计报告；大型、复杂的股权收购项目，应先完成财务尽职调查、法务尽职调查；涉及生产工艺技术的大型、复杂股权收购项目，应先开展技术尽职调查；大型股权投资项目涉及改革重大事项的，应根据《国务院国有资产监督委员会关于建立国有企业改革重大事项社会稳定风险评估机制的指导意见》开展风险评估工作。

确定的主要工程建设方案应能满足编制初步设计所需技术参数条件的要求。

融资方案应能满足项目资金筹措及使用计划的要求。

应附有决策所必需的合同、协议、政府部门批件等。

信息资料采集与应用应达到如下要求：

充足性：占有的信息资料的广度和数量，能满足各方案比选论证的需要；

可靠性：对占有的信息资料的来源和真伪进行辨识，保证《报告》准确可靠；

时效性：对占有的信息资料发布的时间、时段进行辨识，保证《报告》有关预测结论的时效性。

报告结构

文本排序应符合下列顺序：

封面。项目名称、编制单位、出版年月并加盖编制单位印章；

封一。编制单位在“全国投资项目在线审批监管平台”的工程咨询单位备案证明、营业执照等；

扉页。宜包含编制单位的法定代表人、技术总负责人、项目负责人、审定、审核、校核、编制人员名单、咨询工程师（投资）执业签章；

目录；

报告正文；

附图、附表、附件。

报告编制

    - 概述

      - 项目概况

        - 项目名称

列出项目全称及其简称。

        - 建设目标和任务

对于有工程建设的项目，明确项目建设的目标和方向，提出项目建设的具体任务和要求。

        - 项目地点

明确拟投资项目和资产的所在地。

        - 建设内容和规模

对于有工程建设的项目，说明项目主要建设内容、建设规模。

        - 建设工期

对于有工程建设的项目，明确项目的建设时间及周期。

        - 项目基本情况

简述投资项目基本情况，说明项目由来、股权投资的动因及背景，投资方、合资方或目标企业情况（说明投资方、合资方或目标企业名称及股权占比，合作各方用非货币财产作价出资的，描述作价出资的资产状况、资产评估价值）、主要谈判过程及初步意向等。

        - 项目研究过程

简述项目前期沟通、资料收集、现场考察的过程，以及后续相关方案的调整、优化和完善的过程。

        - 投资规模和资金来源

明确项目资金需求和资金筹措方案。

        - 建设模式

对于有工程建设的项目，明确项目建设管理模式。

        - 主要技术经济指标

新设立全资或控股、参股子企业、合资合作股权投资项目应按表1、表2，股权收购及股权增资项目应按表2列出但不限于表中的技术经济指标。

新设企业及合作合作项目经济评价指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 计算结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务内部收益率 | % |  | 所得税前 |
| 2 | 财务内部收益率 | % |  | 所得税后 |
| 3 | 财务净现值 | 万元 |  | 所得税前 |
| 4 | 财务净现值 | 万元 |  | 所得税后 |
| 5 | 投资回收期 | 年 |  | 所得税前(含建设期） |
| 6 | 投资回收期 | 年 |  | 所得税后(含建设期） |
| 7 | 投资利润率 | % |  |  |
| 8 | 新设企业总投资 | 万元 |  |  |
| 8.1 | 新设企业注册资本 | 万元 |  |  |
| 8.1.1 | 其中：投资方投资 | 万元 |  |  |
| 8.1.2 | 各合资方投资 | 万元 |  |  |
| 8.2 | 新设企业企业贷款 | 万元 |  |  |
| 9 | 建设期利息 | 万元 |  |  |
| 10 | 流动资金 | 万元 |  |  |
| 11 | 年平均营业收入 | 万元 |  |  |
| 12 | 年平均总成本费用 | 万元 |  |  |
| 13 | 年平均经营成本 | 万元 |  |  |
| 14 | 年平均销售税金及附加 | 万元 |  |  |
| 15 | 年平均利润总额 | 万元 |  |  |

投资方经济评价指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 计算结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务内部收益率 | % |  | 所得税前 |
| 2 | 财务内部收益率 | % |  | 所得税后 |
| 3 | 财务净现值 | 万元 |  | 所得税前 |
| 4 | 财务净现值 | 万元 |  | 所得税后 |
| 5 | 投资回收期 | 年 |  | 所得税前(含建设期） |
| 6 | 投资回收期 | 年 |  | 所得税后(含建设期） |
| 7 | 投资利润率 | % |  |  |
| 8 | 净资产收益率 | % |  |  |
| 9 | 总投资 | 万元 |  |  |
| 10 | 股权投资额 | 万元 |  |  |
| 11 | 年平均分配利润 | 万元 |  |  |
| 12 | 投资资本回报率 | % |  |  |

      - 企业概况

        - 投资方情况

- 概述投资方基本情况，包括但不限于以下几个方面：

投资方名称、注册资本、成立日期、注册地址、法人代表、企业性质；

投资方股权结构，各股东持股数额和股权比例；

投资方法人治理结构，包括股东会、董事会和监事会，投资方组织结构、各分支机构以及控（参）股子企业情况，人员情况；

投资方经营范围和主营业务；

投资方经营情况和财务状况，包括近三年的盈利情况、资产情况、负债情况和现金流情况等。

        - 合资方或目标企业情况

- 概述合资方或目标企业基本情况.包括但不限于以下几个方面：

基本情况：合资方或目标企业的名称、注册地址、注册资本、成立日期、经营期限、法人代表、企业性质等；

合资方或目标企业股权结构及主要股东情况；

合资方或目标企业的经营范围和主营业务、各分支机构；

合资方或目标企业法人治理结构，股东会、董事会、监事会和管理层有关情况；

合资方或目标企业人力资源情况，包括经营管理人才和技术人才；

合资方或目标企业资质或特许经营情况。

资产现状：简述合资方或目标企业资产状况。简要摘录资产评估报告的相关内容，包括评估单位、评估时间、评估基准日、评估范围、评估方法、评估结果和评估结论等。

经营情况：

包括生产的产品（服务）、主要经营业绩、竞争力、主要客户情况、利润水平等；生产的技术水平、经营管理水平及经营管理中存在的现实和潜在风险；

合资方或目标企业投资情况、资信状况，对外担保、法律诉讼、仲裁及行政处罚等情况。

财务状况：根据合资方或目标企业近三年的财务报表，分析近三年的盈利情况、负债情况和现金流情况等，对盈利能力、资产总额、负债总额、财务评价指标（资产负债率、流动比率、速动比率、利润率等）及存在问题等进行分析。

      - 编制依据

概述国家和地方有关支持性规划、产业政策和行业准入条件、企业战略、标准规范、专题研究成果，以及其他依据。

列出编制报告依据的法律法规、相关政策、相关规划、技术标准和相关基础资料。包括但不限于：

投资方与各合资方或目标企业签订的协议书、合作意向书或框架协议等；

国家法律、行政法规及企业有关规定；

国家和地方有关支持性规划、产业政策和行业准入条件；

有关专题研究报告，如需求预测、竞争力分析、场址比选、风险分析、环境影响评估等；

对股权投资事项的尽职调查报告、法律意见书等；

专家论证意见；

企业战略规划；

项目立项批复或相关立项决策文件；

合资方或目标企业资产评估报告；

其他相关依据。

      - 主要结论和建议

简述项目可行性研究的主要结论和建议：

结论：对《报告》中涉及的主要内容及研究结果进行总结评价，从产业政策符合性、主业投资符合性、协同发展、市场前景、投资及财务评价方面给出简要、明确的项目是否可行的结论性意见；

建议：对项目投资过程中可能遇到的问题、风险提出建议。

    - 项目背景、需求分析及产出方案

      - 项目背景

简述项目背景和前期工作进展情况。

分析投资项目的政策背景和行业背景；

分析投资项目的宏观经济背景和项目所在地的社会经济发展情况；

分析投资项目的企业发展背景；

对投资项目的立项、资金筹措、协议签订、资产评估、风险评估等进展情况进行说明。

      - 投资方发展战略需求分析

        - 新设企业的重要性

          - 投资方内部优势及存在的问题

简述投资方当前内部资源、技术、管理等方面的情况及存在的主要问题，包括但不限于以下几个方面：

分析投资方在项目资源、技术、管理等方面的优势及存在的问题。

分析投资方从事与项目同类或相关业务的情况，如经营状况、主要业绩和主要问题等。

          - 新设企业的优势

论述项目的实施对于投资方增强核心竞争力，产业链优化或者避免损失等方面的重要作用。包括但不限于以下几个方面：

分析项目具有的竞争优势，包括市场优势、技术优势、产品优势、服务优势等。

分析项目对投资方优化产业结构、提高产品质量、建立规模效益、品牌、信誉等方面的作用。

分析项目对投资方发展的战略意义，如合理配置资源、提升核心竞争力的影响等。

        - 投资紧迫性

          - 合资方或者目标企业的优势

论述合资方或者目标企业在市场销售、原材料采购、技术沉淀及经营积累、品牌效应等方面的优势。

          - 项目与投资方相符性论证

论述项目与投资方自身发展规划之间的符合性，以及项目与投资方自身经营管理模式之间的适应性。

          - 投资方投资紧迫性

论述项目的实施对于投资方增强核心竞争力、增加经济效益、促进产业链优化和取得协同效应等方面的重要作用。包括但不限于以下几个方面：

在增强投资方核心竞争力或实现战略目标等方面的作用；

对补齐投资方产业链短板、推动产业链向高附加值延伸、促进产业链优化升级的作用；

给投资方带来的经济效益，包括投资机会、成本降低和企业效益提高等；

给投资方带来的发展优势，包括资源优势、市场优势、技术优势和管理优势等；

给投资方带来的协同效应。包括经营协同效应、管理协同效应、财务协同效应、技术协同效应等。

必要时对项目投资进行SWOT分析，通过分析论证项目投资的必要性。

      - 项目市场需求分析

        - 工程建设项目

          - 市场调查

对目标市场现状进行调查，包括利用筹集资金开发的新产品或服务，近三年的市场消费量、市场占有率、现有客户情况、产品价格及竞争状况等。

          - 市场预测

预测目标市场及产品供给情况，包括但不限于以下几个方面：

根据目标市场的选择，分析目标市场现状产品供给情况，市场壁垒情况，包括同类产品的现状市场和可能替代方案；

分析目标市场内其他企业同类产品的提供企业和发展趋势，包括生产企业的产品规模、目标市场内的产品销售规模；

对投资项目完成后产品供给情况和未来发展可能面临的问题进行分析；

提出产品的市场营销策略。

        - 非工程建设项目

          - 行业调查

对合资方或目标企业主营业务的行业发展现状、区域发展分布、宏观政策环境等进行调查。

          - 行业预测

- 预测合资方或目标企业的行业市场前景及发展趋势，分析其政策导向。

      - 产出方案

包括：

阐述拟投资项目总体投资目标及分阶段目标，完成后的股权占比情况。

明确投资项目完成后管理人员配置情况。

明确投资项目完成后项目的产出情况，并根据需求分析论证情况，评价投资项目规模以及产出方案的合理性。

对于有工程建设的项目，明确项目产出的质量指标要求等。

      - 项目商业模式

包括：

结合各方可以提供的条件，提出项目的商业模式及其创新需求，包括合作模式、生产经营模式、营销模式等，必要时可进行商业模式比选分析，研究投资项目完成后协同发展和创新发展可行性；

根据投资项目商业计划，分析投资项目收入来源和结构，判断项目是否具有充分的商业可行性和金融机构等相关方的可接受性。

    - 项目选址与要素保障

      - 项目选址或选线

对于有工程建设的项目，应进行选址选线的多方案比选工作。备选场址方案或线路方案比选要综合考虑规划、技术、经济、社会等条件。包括：

场址方案比选：

工程条件比选的内容，主要有占用土地种类及面积、地形地貌气候条件、地质条件、地震情况、征地拆迁移民安置条件、社会依托条件、环境条件、交通运输条件、施工条件等。

经济性条件比选的内容，一是建设投资比较，主要有土地购置费、场地平整费、基础工程费、场外运输投资、场外公用工程投资、防洪工程投资、环境保护投资，以及施工临时设施费用等。二是运营费用比较，包括原材料及燃料运输费、产品运输费、动力费、排污费和其他费用等。

场址方案推荐：经过工程条件和经济性条件的比选，提出推荐场址方案，并绘制场址地理位置图。

      - 项目建设条件

对于有工程建设的项目，应分析拟建项目所在区域的自然环境、交通运输、公用工程等建设条件是否满足项目建设需要，包括：

- 自然环境。自然环境条件包括地形地貌、气象、水文、泥沙、地质、地震、防洪等；

- 交通运输。交通运输条件包括铁路、公路、港口、机场、管道等；

- 公用工程。公用工程条件包括周边市政道路、水、电、气、热、消防和通信等；

- 其他。阐述施工条件、生活配套设施和公共服务依托条件等。改扩建工程要分析现有设施条件的容量和能力，提出设施改扩建和利用方案。

      - 要素保障分析

        - 土地要素保障

对于有工程建设的项目，分析拟建项目相关的国土空间规划、土地利用年度计划、建设用地控制指标等土地要素保障条件，开展节约集约用地论证分析，评价用地规模和功能分区的合理性、节地水平的先进性。

        - 资源环境要素保障

对于有工程建设的项目，分析拟建项目水资源、能源、大气环境、生态等承载能力及其保障条件，以及取水总量、能耗、碳排放强度和污染减排指标控制要求等，说明是否存在环境敏感区和环境制约因素。

        - 人才要素保障

说明投资项目各方行业内人才从业情况，可以投入到项目情况和各方技术支持可以依托的单位、行业领军人才情况。

        - 资金要素保障

包括：

- 说明各方的投资计划，包括出资方式，注册资本金，各方出资额和股权比例；

- 说明各方的资产情况、银行信用和信誉，论证资金筹措能力；

- 说明各方的对外担保或承担法律责任信息；

- 各方用非货币财产作价出资的，应对作价出资的资产状况进行描述，提供相关安全评价报告和资产评估报告。

        - 技术要素保障

说明各方针对投资项目拥有的技术力量，分析各方技术的互补性和协同性。

        - 前期调研要素保障

说明项目前期各项调研情况，包括尽职调查、法律意见、资产调查、安全评价、风险评估等，并对各项调研分析的结果做简单陈述。

    - 项目建设方案

      - 项目技术方案

对于有工程建设的项目，提出项目技术方案,包括：

- 列出项目技术方案的选择原则及要求；

- 介绍国内外技术现状、特点和主要技术经济指标、所建装置数量、技术覆盖率、发展变化趋势及前景等，经综合比选，提出推荐的技术方案；

- 简述推荐技术的工艺流程，介绍其特点，分析存在的问题，提出解决问题的建议。

      - 设备方案

对于有工程建设的项目，提出项目设备方案,包括：

- 列出设备的选型原则及要求；

- 根据生产规模、产出方案和技术方案，提出拟建项目主要设备的规格、数量和性能参数等指标，论述设备与技术的匹配性和可靠性。必要时，对关键设备进行单台技术经济论证。

      - 工程方案

对于有工程建设的项目，提出项目工程方案。包括：

总平面布置方案包括：

简述总平面布置和功能分区的原则；

提出不同的总图布置方案，简述各方案的优、缺点。附各方案总平面布置图。

主要建（构）筑物和系统设计方案：研究主要建（构）筑物的建筑特征（面积、层数、高度、跨度），建筑物、构筑物的结构形式及特殊建筑要求（防火、防爆、防腐蚀、隔离、隔热等），抗震设防等。

外部运输方案：计算运输量，选择运输方式，合理布置运输线路，选择运输设备和建设运输设施。

公用工程方案及其他配套设施方案：根据项目类型选择，公用工程主要有给水、排水、供电、通信、暖通等工程，辅助工程主要有仓储、服务性工程与生活福利设施、消防等工程，包括：

给水。研究水源、取水、输水、净水、场内给水方案等。确定用水参数，计算年用水量和日用水量并提出水质要求；

排水。研究排水方案，计算生产、生活污水和自然降水的年平均排水量和日最大排水量。根据排水量和污水性质提出排水去向；

供电。研究确定电源方案、用电负荷、负荷等级、供电方式等；

通信。研究项目生产运营所需的各种通信设施，提出通信设施采用租用、建造或购置的方案；

暖通。研究采暖、通风、空调的室内外设计参数，说明采暖、通风、空调设备的类型、管道材料及保温材料的选择等；

仓储。根据生产需要和合理周转次数，计算主要原材料、燃料、中间产品和最终产品的仓储量和仓储面积；

服务性工程与生活福利设施。简述服务性工程建设内容和规模，服务对象和服务方式的确定。

消防。简述工程项目消防建设方案。

      - 资源开发方案

对于资源开发类项目，应依据资源开发规划、资源储量、资源品质、赋存条件、开发价值等，研究制定资源开发和综合利用方案，评价资源利用效率。

      - 用地用海征收补偿（安置）方案

涉及土地征收或用海海域征收的项目，应根据有关法律法规政策规定，确定征收补偿（安置）方案，包括征收范围、土地现状、征收目的、补偿方式和标准、安置对象、安置方式、社会保障等内容。

      - 数字化方案

对于具备条件的项目，研究提出拟建项目数字化应用方案，包括技术、设备、工程、建设管理和运维、网络与数据安全保障等方面。

      - 建设管理方案

对于有工程建设的项目，提出项目建设组织模式、控制性工期和分期实施方案，确定项目建设是否满足投资管理合规性和施工安全管理要求。如果涉及招标，明确招标范围、招标组织形式和招标方式等。

    - 项目实施方案

      - 目标企业价值评估

在选定目标企业，了解和分析目标企业的财务状况、风险状况等基础上，进行价值评估。价值评估方法有收益法、市场法和成本法等。根据不同收购需要，选择不同评估方法，一般应使用两种以上评估方法综合比较。

      - 实施方案

        - 股权收购方案

对于股权收购项目，应对股权价值和收购价格的确定方法进行说明，并应提供与拟收购目标企业处于同一或类似行业的并购信息作为案例，并按表3填报并购案例信息表。

同类项目收购案例汇总表

| # 序号 | # 项目名称 | # 收购价格 | # 收购股权比例 | # 地理位置 | # 交易时间 | 经营状况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # 产量（销量） | # 销售收入 | # 利润率 |

根据收购参考价格，拟定可能实施的股权收购方案，包括股权收购比例，投资方式（现金、置换或换股），股权交易方案，目标企业营业收入、国家补贴处理方案，资产负债处理方案，税收处理方案等，进行多方案比选后确定推荐方案。

        - 增资方案

对于增资扩股项目，根据投资方与目标企业达成的初步意向，拟定可能实施的方案，包括增资额，股权占比，投资方式（现金、置换或换股），股权交易方案，目标企业营业收入、国家补贴处理方案，资产负债处理方案，税收处理方案等等，进行多方案比选后确定推荐方案。

    - 项目运营方案

      - 生产经营方案

包括：

投资项目属于产品生产类企业的，提出项目的产品质量安全保障方案、原材料供应保障方案、燃料动力供应保障方案以及维护维修方案，评价生产经营的有效性和可持续性；

投资项目属于运营服务类企业的，明确投资完成后的运营服务内容、标准、流程、计量、运营维护与修理，以及运营服务效率要求等，研究提出运营服务方案；

投资项目属于资产购置类的，明确投资完成后的资产管理方案，对资产的利用、开发、处置以及增值保值方案进行说明。

      - 安全保障方案

分析投资项目完成后，在运营管理中存在的危险因素及其危害程度，明确安全生产责任制，设置安全管理机构，建立安全管理体系，提出安全防范措施，制定项目安全应急管理预案。

      - 运营管理方案

        - 运营模式选择

- 简述项目运营方式，现有条件和能力，存在的问题和解决的方法等。

        - 运营组织方案

          - 新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目

            - 新设企业定位

简述新设企业的发展思路、经营范围、产品定位、市场定位等。

            - 新设企业基本情况

简述新设企业基本情况，包括企业名称、住所、注册登记地、设立方式、法定代表人、组建企业的目的、企业的性质、经营期限、企业注册资本、实收资本、出资总额、合资方名称、投资方和各合资方的出资方式、出资额、股权比例及出资时间等。

            - 新设企业法人治理机构

简述新设企业法人治理和议事规则，包括股东会、董事会和监事会，高级管理人员名额和职责安排，以及股东会、董事会和监事会表决制度安排等。

            - 新设企业组织机构

简述新设企业组织机构，包括新设企业机构的设置、新设企业经营管理机构模式和人员设置等等。

          - 股权收购、增资扩股项目

            - 目标企业工商登记变更情况

简述投资项目完成后完目标企业工商登记信息变更情况，包括企业名称、住所、注册登记地、设立方式、法定代表人、企业的性质、经营期限、主营业务等。

            - 目标企业法人治理机构

简述投资项目完成后目标企业法人治理和议事规则，包括股东会、董事会和监事会，高级管理人员名额和职责安排，以及股东会、董事会和监事会表决制度安排等。

            - 目标企业组织机构

简述投资项目完成后目标企业组织机构，经营管理机构模式和人员设置等等。说明投资项目完成后执行的财务政策和财务报表合并情况。

            - 投资方权力及义务

简述投资方可以行使的主要权力及义务，包括参与重大决策和选择管理者权、对目标企业执行监督权、利益分配权、讼权和代位诉讼权、股份转让权，接受行政主管部门监督检查、协助目标企业办理相关手续、按期出资、遵守相关法律法规及企业规章等等。

        - 投资后的运营管理方案

          - 投资后战略与投资管理方案

简述投资后项目的战略与投资管理方案，包括行业战略、地域战略、财务战略、人才战略、组织战略、风险控制、增值服务等。

          - 投资后质量管理方案

简述投资后项目的质量管理方案，包括质量管理团队设置、流程设置、制度建立、供应链管理、生产过程控制、质量检测与监控、售后服务等。

          - 投资后市场管理方案

简述投资后项目的市场管理方案，包括市场环境分析、客户关系维护、客户信息管理、渠道管理和控制、服务规范化控制、员工思想观念和服务意识培训等。

          - 投资后业务管理方案

简述投资后项目的业务管理方案，包括目标定位、渠道拓展、制度建立、流程设置、竞争对手分析、业务人员管理与考核等。

          - 投资后技术管理方案

简述投资后项目的技术管理方案，包括技术方案策划、技术运行、技术监控、技术改造等。

投资后财务管理方案

简述投资后项目的财务管理方案，包括财务管理组织机构设置和流程构建、财务监督和内部控制、财务人员培训和提升、财务报表分立及合并等。

      - 绩效管理方案

研究提出投资项目完成后运营阶段的绩效考核方案，如关键绩效指标和绩效管理机制，提出奖惩措施。对于有工程建设的项目，还应提出建设期的绩效目标和评价指标体系。

    - 投资项目实施进度计划

根据股权投资类型选择方案实施计划内容，包括项目前期调研工作，开展尽职调查、资产评估、专家论证、专项审计等，项目可行性研究报告编制，内外部审批决策，签订合同，工商登记（或变更），缴纳出资等。列出计划进度的节点，按表4编制项目实施进度计划表。

实施进度计划表

| 序号 | 进度节点 | 时间进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目前期调研工作 |  |  |
| 2 | 尽职调查、资产评估、专家论证、专项审计等 |  |  |
| 3 | 项目可行性研究报告编制 |  |  |
| 4 | 内外部审批决策 |  |  |
| 5 | 签订合同 |  |  |
| 6 | 工商登记（或变更） |  |  |
| 7 | 缴纳出资 |  |  |
| 1 | 项目前期调研工作 |  |  |

    - 项目投融资与财务方案

      - 投资估算

        - 新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目

计算投资方在项目投入运营前的总投资：

- 说明投资估算编制范围、编制依据；

- 估算投资项目需要的费用，包括投资费用、投资完成后保障项目运营的再投入费用（包括投资完成后的技术设备升级改造、资源购置、固定资产投资、资产购置等）、融资成本费用等；

- 列出项目总投资估算表（见表A.1）；

对于有工程建设的项目，应按照建设投资分类估算法，分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、流动资金，明确建设期内分年度资金使用计划。

        - 股权收购、增资扩股项目

包括：

说明投资估算编制范围、编制依据；

根据资产评估报告，目标企业报价基准条件，结合投资方与目标企业的谈判情况，估算出目标股权价款。有债务承接的，应估算“保留负债清单”金额，并说明责任承担方及相关承担金额；

估算收购或增资扩股所产生的印花税、尽职调查报告、资产评估报告、审计和可行性研究等支出；

收购后对目标公司的投资(包括对目标企业改造、改组、人员安置与遣散费用等)、审计、资产评估、法律意见书费用、咨询费、律师费、佣金等；

列出项目总投资估算表（见表A.2）；

列出目标股权价款的分期付款计划。

      - 盈利能力分析

        - 新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目

包括：

若新设企业有明确的工程项目，应按建设项目可行性研究报告中估算的总投资加新设企业中发生的前期工作费用，对新设企业投资效益和投资方投资效益进行财务分析；

财务分析应编制“新设企业营业收入、营业税金及附加和增值税估算表”、“新设企业总成本费用估算表”、“新设企业利润与利润分配表”、“新设企业投资现金流量表”、“投资方投资现金流量表”、“新设企业流动资金估算表”、“新设企业借款还本付息计划表”、“新设企业资产负债表”等表格；

将投资方出资额、产品（服务）价格、产品（服务）销售量、运营成本和分配利润等作为不确定因素。分析单因素在一定幅度内变化时对财务分析指标的影响程度，并编制敏感性分析表和敏感性分析图。

        - 股权收购、增资扩股项目

包括：

计算收购后目标企业的成本费用，可根据项目类型增减成本费用项目；

预测经营期内的产品（服务）量、产品（服务）价格，计算收购后目标企业的营业收入、营业税金及附加和增值税；

编制收购后目标企业现金流量表，现金流入应包括：营业收入、补贴收入、投资收益、无形资产收入、回收固定资产余值、回收流动资金等；现金流出应包括：目标企业原有固定资产、新增投资、原有流动资金、新增流动资金等。

根据收购后目标营业收入、营业税金及附加和增值税、总成本费用等预测收购后目标企业的分年利润；

收购前后目标企业主要指标分析：财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资利润率、净资产收益率、投资资本回报率等。

财务分析应编制 “目标企业营业收入、营业税金及附加和增值税估算表”、“目标企业总成本费用估算表”、“目标企业利润及利润分配表”、“投资方投资现金流量表”、“目标企业投资现金流量表”、“目标企业流动资金估算表”、“目标企业借款还本付息计划表”、“目标企业资产负债表”等表格。

      - 融资方案

结合企业自身及其股东出资能力，提出项目拟采用的融资方案，分析项目资本金和债务资金来源及结构、融资成本以及资金到位情况，评价项目的可融资性。

企业拟申请政府投资补助或贴息的，应说明申请投资补助或贴息的政策依据，并根据相关要求研究提出拟申报投资补助或贴息的资金额度及可行性。

      - 债务清偿能力分析

按照融资方案中确定的负债融资的期限、金额、还本付息方式等条件，分析计算偿债备付率、利息备付率等债务清偿能力评价指标，判断项目偿还债务本金及支付利息的能力。

开展项目资产负债分析，计算资产负债率等指标，评价项目资金结构的合理性。

      - 财务可持续性分析

根据投资项目财务计划现金流量表，统筹考虑企业整体财务状况、总体信用及综合融资能力等因素，分析投资项目对承办企业的整体财务状况影响，包括对投资方的现金流、利润、营业收入、资产、负债等主要指标的影响，判断项目是否有足够的净现金流量，确保维持正常运营及保障资金链安全。

      - 股权投资分红方案

研究制定股权投资分红方案，包括分红基本原则、分红对象、分红基准、计算方法、分红比例、分配流程、分红时间、分红方式等，并提出分红限制条件。

    - 项目影响效果分析

      - 经济影响分析

对于具有明显经济外部效应的股权投资项目，论证项目费用效益或效果，以及重大项目可能对宏观经济、产业经济、区域经济等产生的影响，评价拟建项目的经济合理性。

      - 社会影响分析

分析项目的建设、运营对项目所在地可能产生的社会影响，包含正面和负面的分析。对项目建设做出社会评价结论。并提出减缓负面社会影响、提高互适性的措施和方案。

      - 生态环境影响分析

对于有工程建设的项目，应分析项目对生态环境的影响，包括但不限于以下几个方面：

分析拟建项目所在地的生态环境现状；

说明执行的环境标准及规范；

评价项目在污染物排放、地质灾害防治、防洪减灾、水土流失、土地复垦、生态保护、生物多样性和环境敏感区等方面的影响；

提出生态环境影响减缓、生态修复和补偿等措施，以及污染物减排措施；

分析环境保护各个环节所存在的问题，提出解决问题的建议和办法。

      - 资源和能源利用效果分析

对于占用重要资源的项目，应分析项目的资源和能源利用效果，包括但不限于以下几个方面：

分析项目所需消耗的资源品种、数量、来源情况，以及非常规水源和污水资源化利用情况，列出主要资源和能源消耗情况表；

根据项目采用的技术和设备，提出资源节约的有关措施；

计算采取资源节约和资源化利用措施后的资源消耗总量及强度；

计算采取节能措施后的能源消耗总量、原料用能消耗量、可再生能源消耗量等指标；

评价项目对所在地能源消耗总量和强度目标的影响。

      - 碳达峰碳中和分析

对于高耗能、高排放的项目，应分析项目碳达峰碳中和情况，包括但不限于以下几个方面：

分析项目碳排放源，核算项目年度碳排放总量。

计算项目碳排放强度（工业增加值二氧化碳排放）、地市碳排放强度（地区生产总值二氧化碳排放）、主要产品碳排放强度等。

提出项目碳排放控制方案，明确拟采取减少碳排放的路径与方式。

分析项目碳排放情况对所在地完成降碳目标任务的影响。

    - 项目风险管控方案

      - 风险识别与评价

        - 风险识别

对项目投资可能存在的各项风险因素进行识别，一般包括决策风险、资源风险、市场风险、财务风险、债权债务风险、法律风险、政策风险和社会风险、安全环保风险、管理风险、技术风险、运营风险、退出风险等：

在投资项目的研究分析工作中不能准确把握项目投资的具体内容和国家的政策，对项目调查不充分，缺少充足的财务分析，或者为通过决策审批故意夸大投资项目收益等，导致股权投资可靠性存在不确定的风险；

资源的利用和保证程度不够，质量不符合要求等引发的风险；

对未来国内外市场某些重大不确定因素调查不详尽，如产品或服务的价格及供需变化，潜在竞争者、竞争者及其主要产品、替代品情况，税收政策和利率、汇率、股票价格指数的变化情况等不了解，其可能对投资项目造成损失的风险；

投资项目负债率高，或偿债能力及资金周转率低，或产品存货及其占销售成本的比重大，或制造成本、管理费用、财务费用、营业费用高，盈利能力低等造成的财务风险；

投资项目对外担保、抵押或有隐形债务给收购后投资方带来的债权债务风险；

由于合约在法律范围内无效而无法履行，或合约订立不当，或发生重大法律纠纷案件等原因引起的风险。

国家政策变化、社会条件、社会环境发生变化，给投资方带来的风险；

投资项目已经存在可预见的安全环保隐患所带来的风险；

企业在管理过程中，可能因为信息不对称、误报误判、经营不善等影响企业管理机制带来的风险；

投资项目技术研发落后或不被市场认可给股权投资带来的风险；

由于外部环境的复杂性和变动性，以及投资方或合资方对环境的认知能力和适应能力的有限性，或者没有及时建立健全规范有效的制度体系，而导致的运营不善或失败的风险。

投资项目退出机制不完善，签订的协议出现争议或违约，市场估值不合理、退出时机把握不准、退出时可能面临的法律及监管等风险；

其他影响投资的风险因素。

        - 风险评价

根据识别出的潜在风险因素，判断各风险后果的严重程度，按风险因素对项目影响程度、风险发生的可能性大小及风险承担主体的韧性或脆弱性，判定初始风险等级(低风险、中风险、高风险)按表5。

初始风险等级评价表

| 序号 | 风险名称 | 风险内容 | 发生可能性 | 影响程度 | 风险承担主体的韧性或脆弱性 | 初始风险等级评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策风险 |  |  |  |  |  |
| 2 | 资源风险 |  |  |  |  |  |
| 3 | 市场风险 |  |  |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |  |  |

      - 风险管控方案

结合项目特点和风险评价，有针对性地按表6提出项目主要风险的防范和化解措施。

风险防范和化解措施表

| 序号 | 风险名称 | 已采取和拟采取的主要风险防范和化解措施 | 责任主体（单位） | 采取相关措施后的风险等级建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策风险 |  |  |  |
| 2 | 资源风险 |  |  |  |
| 3 | 市场风险 |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |

      - 风险应急预案

对于项目可能发生的风险，研究制定重大风险应急预案，明确应急处置及应急演练要求等。

    - 研究结论及建议

      - 主要研究结论

从产业政策符合性、主业投资符合性、协同发展、市场前景、风险可控性、投资及财务评价等方面给出简要、明确的结论性意见，提出项目是否可行的研究结论。

      - 问题与建议

针对项目需要重点关注和进一步研究解决的问题，提出相关建议。

附表、附图和附件

根据项目实际情况和相关规范要求，研究确定并附具可行性研究报告必要的附表、附图和附件等。

附表分为新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目和股权收购、增资扩股项目，包括：

新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目包括：

项目总投资估算表（见表A.1）；

项目总投资使用计划与资金筹措表（见表B.1）；

新设企业营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（见表C.1）；

新设企业总成本费用估算表（见表D.1）；

新设企业投资现金流量表（见表E.1）；

合资方投资现金流量表（见表F.1）；

新设企业流动资金估算表；

新设企业借款还本付息计划表；

新设企业资产负债表；

新设企业利润与利润分配表；

投资方投资现金流量表（见表G.1）；

投资项目财务计划现金流量表（见表I.1）；

新设企业资产负债表（见表J.1）。

股权收购、增资扩股项目包括但不限于：

项目总投资估算表（见表A.2）；

项目总投资使用计划与资金筹措表（见表B.1）；

目标企业营业收入、增值税及附加税估算表（见表C.1）；

目标企业总成本费用估算表（见表D.1）；

项目投资现金流量表（见表E.1）；

项目利润与利润分配表（见表F.1）；

项目资本金现金流量表；

投资方投资现金流量表（见表G.1）；

项目借款还本付息计划表（见表H.1）；

目标企业财务计划现金流量表（见表I.1）；

目标企业资产负债表（见表J.1）。

附图包括但不限于：

投资项目区位分析图；

投资项目组织流程图。

附件包括但不限于：

投资决策相关文件；

投资合作协议；

法律意见书；

安全评价报告；

资产评估报告；

风险评估报告；

尽职调查报告；

专家论证意见；

目标企业重要文件，包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等。

（资料性）
项目总投资估算表

新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目总投资估算表见表A.1，股权收购、增资扩股项目总投资估算表见表A.2。

新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目总投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算造价/（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标/（元） |  |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑安装工程和设备购置费用，按重要工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | （....） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 按费用名称分列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | （....） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 预备费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 项目总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投资方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合资方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有工程建设的项目适用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

股权收购、增资扩股项目总投资估算表

| 序号 | 费用名称 | 估算费用/（万元） | 占总投资比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 股权收购价/股权增资额 |  |  |  |
| 二 | 其他费用 |  |  |  |
| 1 | 印花税 |  |  |  |
| .... | （....） |  |  |  |
| 三 | 项目总投资 |  |  |  |

（资料性）
总投资使用计划与资金筹措表

总投资使用计划与资金筹措表见表B.1。

总投资使用计划与资金筹措表

| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 项目总投资 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 建设投资 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 建设期利息 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 流动资金 |  |  |  |  |  |
| 2 | 资金筹措 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目资本金 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 用于建设投资 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 用于支付建设期利息 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 用于流动资金 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 银行贷款 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 用于建设投资 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 用于流动资金 |  |  |  |  |  |
| 有工程建设的项目适用。 |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
营业收入、增值税及附加税估算表

营业收入、增值税及附加税估算表见表C.1。

营业收入、增值税及附加税估算表

| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n |
| 1 | 营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 产品A营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 产品B营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 进项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 抵扣固定资产进项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 营业税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 营业税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 城市维护建设税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 教育费附加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 待扣固定资产进项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目，股权收购、增资扩股项目适用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
总成本费用估算表

总成本费用估算表见表D.1。

总成本费用估算表

| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | … | n |
| 1 | 外购原材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外购辅助材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外购燃料及动力费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 职工薪酬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 修理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 其中：其他营业费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 经营成本 （1+2+3+4+5+6） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 折旧费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 摊销费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 利息支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 总成本费用合计 （7+8+9+10） |  |  |  |  |  |  |  |
| 新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目，股权收购、增资扩股项目适用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
项目投资现金流量表

项目投资现金流量表见表E.1。

项目投资现金流量表

| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | n |
| 1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 营业收入（含增值税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 回收无形资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 回收土地资产价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设投资（含增值税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本（含增值税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 应纳增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 营业税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量(1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 累计税前净现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 调整所得税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 所得税后净现金流量(1-2-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 累计税后净现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算指标： 所得税前 所得税后 财务内部收益率（%） 财务净现值（ic= %） 投资回收期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目，股权收购、增资扩股项目适用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
利润与利润分配表

利润与利润分配表见表F.1。

利润与利润分配表

| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | n |
| 1 | 营业收入（含增值税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 抵扣固定资产进项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总成本费用（含增值税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 利润总额(1-2-3-4-5+6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 弥补以前年度亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 应纳税所得额(7-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 所得税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 净利润(7-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 期初未分配利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 可供分配的利润(11+12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 提取法定盈余公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 投资者分配利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 投资各方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 未分配利润(13-14-15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 息税前利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 调整所得税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 息前税后利润(17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 息税折旧摊销前利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 计算指标： # 1.总投资收益率 # 2.资本金净利润率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目，股权收购、增资扩股项目适用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
投资方投资现金流量表

投资方投资现金流量表见表G.1。

投资方投资现金流量表

| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | …… | n |
| 1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 实分利润 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 协同效应收入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 资产处置收益分配 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 回收还款后余留折旧和摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | 回收余留盈余公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | 回收还款后余留的抵扣固定资产进项税额 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 租赁收入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 技术转让使用收入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 其他现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 实缴资本 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 租赁资产支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 其他现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 净现金流量(1-2) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 累计净现金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 计算指标： 所得税前 所得税后 财务内部收益率（%） 财务净现值（ic= %） 投资回收期（年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目，股权收购、增资扩股项目适用。 |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
借款还本付息计划表

借款还本付息计划表见表H.1。

借款还本付息计划表

| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | n |
| 1 | 借款1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 期初借款余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 当期借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 当期应计利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 当期还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：还本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 期末借款余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 借款2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 期初借款余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 当期借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 当期应计利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 当期还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：还本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 期末借款余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算指标 | 利息备付率/(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 偿债备付率/(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目，股权收购、增资扩股项目适用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
财务计划现金流量表

财务计划现金流量表见表I.1。

财务计划现金流量表

| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | …… | n |
| 1 | 经营活动净现金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 1..1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 营业收入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 其他流入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 1..2.1 | 经营成本 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 增值税进项税额 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 营业税金及附加 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 所得税 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投资活动净现金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 建设投资 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筹资活动净现金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 建设投资借款 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 流动资金借款 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 短期借款 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 各种利息支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 偿还债务本金 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 应付利润（股利分配） |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 净现金流量（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 累计盈余资金 |  |  |  |  |  |  |
| 新设立全资、控股或参股子企业、合资合作项目，股权收购、增资扩股项目适用。 |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
资产负债表

资产负债表见表J.1。

资产负债表

| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 上年年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动资产： |  |  | 流动负债： |  |  |
| 货币资金 |  |  | 短期借款 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  | 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  | 衍生金融负债 |  |  |
| 应收票据 |  |  | 应付票据 |  |  |
| 应收账款 |  |  | 应付账款 |  |  |
| 应收款项融资 |  |  | 预收款项 |  |  |
| 预付款项 |  |  | 合同负债 |  |  |
| 其他应收款 |  |  | 应付职工薪酬 |  |  |
| 存货 |  |  | 应交税费 |  |  |
| 合同资产 |  |  | 其他应付款 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  | 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  | 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 其他流动负债 |  |  |
| 流动资产合计 |  |  | 流动负债合计 |  |  |
| 非流动资产： |  |  | 非流动负债： |  |  |
| 债权投资 |  |  | 长期借款 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  | 应付债券 |  |  |
| 长期应收款 |  |  | 其中：优先股 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  | 永续股 |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  | 租赁负债 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  | 长期应付款 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  | 预计负债 |  |  |
| 固定资产 |  |  | 递延收益 |  |  |
| 在建工程 |  |  | 递延所得税负债 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  | 其他非流动负债 |  |  |
| 油气资产 |  |  | 非流动负债合计 |  |  |
| 使用权资产 |  |  | 负债合计 |  |  |
| 无形资产 |  |  | 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 开发支出 |  |  | 实收资本（或股本） |  |  |
| 商誉 |  |  | 其他权益工具 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  | 其中：优先股 |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  | 永续股 |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  | 资本公积 |  |  |
| 非流动资产合计： |  |  | 减：库存款 |  |  |
|  |  |  | 其他综合收益 |  |  |
|  |  |  | 专项储备 |  |  |
|  |  |  | 盈余公积 |  |  |
|  |  |  | 未分配利润 |  |  |
|  |  |  | 所有者权益（或股东权益）合计 |  |  |
| 资产合计 |  |  | 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |  |  |

参考文献

[1]  GB/T 24353—2009  风险管理 原则与实施指南

[2]  NY/T 2772—2015  农业建设项目可行性研究报告编制规程

[3]  SL/T 618—2021  水利水电工程可行性研究报告编制规程

[4]  中华人民共和国证券投资基金法

[5]  中央企业全面风险管理指引（国资发改革[2006]108号）

[6]  中央企业投资监督管理办法（国资委令第16号）

[7]  自治区国资委关于印发企业投资管理办法和投资负面清单（2023年版）的通知（桂国资发〔2023〕4号）

[8]  安康市市属国有企业投资监督管理办法（安国资发〔2019〕11号）

[9]  关于投资项目可行性研究报告编写大纲的说明（发改投资规〔2023〕304号）

[10]  关于印发《深圳市外商投资股权投资企业试点工作操作规程》的通知

[11]  国家发展改革委办公厅关于促进股权投资企业规范发展的通知（发改办财金〔2011〕2864号）

[12]  国家发展改革委办公厅关于进一步做好股权投资企业备案管理工作的通知（发改办财金〔2013〕694号）

[13]  林业和草原建设项目可行性研究报告编制实施细则

[14]  企业投资项目可行性研究报告编写参考大纲（2023年版）

[15]  如皋市国有企业项目投资监督管理暂行办法2020年

[16]  商务部关于涉及外商投资企业股权出资的暂行规定（2012年第35号）

[17]  四川省属国有企业投资监督管理试行办法